Утверждаю

Глава Кимильтейского сельского поселения

Зиминского муниципального района Иркутской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Андреев

Годовой отчет за 2023 год

по муниципальной программе

*«Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»*

*на 2023 – 2027 годы*

Таблица 3

1.1 Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»» на 2023 – 2027 годы

по состоянию на 31декабря 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс руб | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»» на 2023 – 2027 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 2 916,69 | 2 800,00 | % | 100% | 96% |  |
| 1.2 | Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление иной деятельности в отношении автомобильных дорог | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 2 533,13 | 2 164,62 | % | 100% | 85,43% |  |

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»» на 2023 – 2027 годы

по состоянию 31 декабря 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс.руб. | | |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»  на 2023 – 2027 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 5 450,47 | 5 450,47 | 4 964,62 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление иной деятельности в отношении автомобильных дорог | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |