РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Кимильтейского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.01.2023 года с. Кимильтей № 1

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Кимильтейского сельского поселения »

на 2023-2027 годы

В целях повышения уровня развития дорожного хозяйства с целью формирования социально-экономических условий устойчивого развития Кимильтейского сельского поселения , в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кимильтейского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области от 30.11.2022 года № 94, ст. ст. 27, 56 Устава Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области, администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Кимильтейского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения» на 2023-2027 годы.

2. Финансовому управлению Зиминского районного сельского поселения обеспечить финансирование программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=6F3CA9B90EBB8E009FCBE6B4973108676DC95E73601552D49A87112E15355BA5FEB3AE7240EB5D8AD55D00i3e7D) «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения» на 2023-2027 годы на соответствующий период.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского сельского поселения «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского района: кимильтей.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

сельского поселения Н.Н. Андреев

Приложение

к постановлению администрации

Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области

от 12.01.2023г. № 1

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения» на 2023-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения» |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области |
| Цель  муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений на территории Кимильтейского сельского поселения |
| Задачи  муниципальной  программы | сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кимильтейском муниципальном образовании;  формирование развитой транспортной инфраструктуры;  развитие сети искусственных сооружений;  повышение эффективности государственной политики в сфере дорожного хозяйства |
| Сроки реализации  муниципальной  программы | 2023-2027 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление иной деятельности в отношении автомобильных дорог. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 20 298,54 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования Программы по годам:   2023 год - 6 029,75 тыс. рублей;  2024 год – 3 540,67 тыс. рублей;  2025 год – 3 728,12 тыс. рублей.  2026 год – 3 500,00 тыс. рублей;  2027 год – 3 500,00 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 20 298,54 тыс. рублей, в том числе  2023 год - 6 029,75 тыс. рублей;  2024 год – 3 540,67 тыс. рублей;  2025 год – 3 728,12 тыс. рублей.  2026 год – 3 500,00 тыс. рублей;  2027 год – 3 500,00 тыс. рублей.  б) областной бюджет –00,0 тыс. рублей, в том числе  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – 00,00 тыс. рублей.  2026 год – 00,00 тыс. рублей;  2027 год – 00,00 тыс. рублей.  в) федеральный бюджет –00,00 тыс. рублей, в том числе  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – 00,00 тыс. рублей.  2026 год – 00,00 тыс. рублей;  2027 год – 00,00 тыс. рублей.  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  муниципальной  программы | Количество отремонтированных дорог – 27 протяженность 24 км.  Обеспечение социально-экономических потребности населения Кимильтейского сельского поселения и хозяйствующих субъектов |

# Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Кимильтейского сельского поселения , невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Кимильтейское муниципальное образование находится в 265 км. от областного центра – г. Иркутск. В настоящее время в состав Кимильтейского сельского поселения входят 5 населенных пунктов, 38 улиц и дорог. Общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 37,9 км., из них дорог с гравийным покрытием 17,06 км., асфальтированных дорог 16,2 км., дорог без покрытия 4,64 км.

В 2018-2019 годах автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними были оформлены в муниципальную собственность.

**Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным, год постройки дорог 1990 год.

На сегодняшний день дорожное полотно автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием имеет значительный износ, а зачастую практически разрушен, в связи с чем требуется капитальный ремонт.

Следует отметить проблему несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении. Предупреждающие дорожные знаки установлены не во всех населенных пунктах. Во избежание детского травматизма необходим качественный ремонт (асфальтирование) подъездных дорог к детским учреждениям.

Таким образом, решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере дорожного хозяйства Кимильтейского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Целью муниципальной программы являются: развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг для населения.

Целью программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач:

по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кимильтейском сельском поселении;

по формированию развитой транспортной инфраструктуры;

по развитию сети искусственных сооружений;

по повышению эффективности государственной политики в сфере дорожного хозяйства.

Решение задач программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

За время реализации программы, в том числе с федеральным софинансированием, плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2027 году составит 21,0 км, что обеспечит социально-экономические потребности населения Кимильтейского сельского поселения и хозяйствующих субъектов (Приложение 2 к муниципальной программе).

**Раздел 5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Сроки реализации цели и задач программы соответствуют общему сроку реализации государственной программы - 2023 - 2027 годы.

Реализация программы предусматривается за счет средств бюджета Кимильтейского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Кимильтейского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

**Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, разработаны мероприятия, содержащие следующие разделы:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

2. Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружении на них и осуществление иной деятельности в отношении автомобильных дорог.

**Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Реализация Программы осуществляется под контролем ответственного исполнителя Программы.

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является администрация Кимильтейского сельского поселения

Исполнитель Программы:

-обеспечивает выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы бюджетных средств;

-готовит отчет по утвержденной форме.

Контроль за реализацией Программы осуществляется:

-Главой поселения.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы оценивается по следующим показателям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;

- повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения за счет увеличения количества дорожных знаков;

- повысить уровень комфортности использования участниками дорожного движения уличной дорожной сети сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его результатов поставленной цели. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы. Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню – оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы С– рассчитывается по формуле: С=Ф/П, где: Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию программы; П – планируемые расходы бюджета на реализацию программы в рассматриваемом периоде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе

Кимильтейского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения»

на 2023-2027 годы

**ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен­ный исполни­тель, соис­полнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За весь пе­риод реализа­ции | В том числе по годам | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения » на 2023-2027 годы | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Кимильтейского сельского поселения | Всего | 20 298,54 | 6 029,75 | 3 540,67 | 3 728,12 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| местный бюджет | 20 298,54 | 6 029,75 | 3 540,67 | 3 728,12 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Мероприятие 1  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кимильтейского сельского поселения | Всего | 17 487,51 | 5 571,52 | 2 952,47 | 3 139,92 | | 2 911,80 | 2 911,80 |
| местный бюджет | 17 487,51 | 5 571,52 | 2 952,47 | 3 139,92 | | 2 911,80 | 2 911,80 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источ­ники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2  Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление иной деятельности в отношении автомобильных дорог | Администрация Кимильтейского сельского поселения | Всего | 2 811,03 | 458,23 | 588,20 | 588,20 | | 588,20 | 588,20 |
| местный бюджет | 2 811,03 | 458,23 | 588,20 | 588,20 | | 588,20 | 588,20 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источ­ники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Кимильтейского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства

на территории Кимильтейского

сельского поселения» на 2023-2027 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показа­теля результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2022 год | Планируемое значение по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Кимильтейского сельского поселения »  на 2023-2027 годы | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения | | | | | | | |
| Количество отремонтированных дорог | км | 2,5 | 5,2 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 5,0 |