Утверждаю

Глава Кимильтейского сельского поселения

Зиминского муниципального района Иркутской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Андреев

Годовой отчет за 2023 год

по муниципальной программе

*«Обращение с твердыми коммунальными отходами*

*в Кимильтейском сельском поселении Зиминского муниципального образования Иркутской области»*

*на 2023 – 2025 годы*

Таблица 3

* 1. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами в Кимильтейском сельском поселении Зиминского муниципального района»

на 2023 – 2025 годы по состоянию на 31 декабря 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Отвественный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс.руб | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Кимильтейском сельском поселении» на 2023 – 2025 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Устройство контейнерных площадок в поселениях | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 4 квартал | Местный бюджет | 161,40 | 161,40 | % | 100% | 100% |  |
| Областной бюджет | 75,60 | 75,60 | % | 100% | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 1 814,40 | 1814,40 | % | 100% | 100% |  |
| 1.2 | Приобретение контейнеров | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 4 квартал | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | % | 0% | 0% |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | % | 0% | 0% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | % | 0% | 0% |  |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | % | 0% | 0% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | % | 0% | 0% |  |

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами в Кимильтейском сельском поселении Зиминского муниципального района»

на 2023 – 2025 годы по состоянию на 31декабря 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета | | |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Кимильтейском сельском поселении Зиминского муниципального района» на 2023 – 2025 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 2 051,40 | 2 051,40 | 2 051,40 |
| Устройство контейнерных площадок в поселениях | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |