РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Кимильтейского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.04.2021 года с. Кимильтей № 34

Об утверждении проекта

«Установка светильников уличного

освещения в с.Кимильтей, в с. Перевоз,

в с.Баргадай, в пос. ж/д ст.Перевоз,

на уч.Феофановский », Иркутская область,

Зиминский район Кимильтейского

муниципального образования» на 2022 год

 В целях создания и обустройства улиц Кимильтейского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп., ст. ст. 23, 46 Устава Кимильтейского муниципального образования, администрация Кимильтейского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить проект «Установка светильников уличного освещения в с.Кимильтей, в с. Перевоз, в с.Баргадай, в пос. ж/д ст.Перевоз, на уч.Феофановский», Иркутская область, Зиминский район на 2022 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского муниципального образования Зиминского района: кимильтей.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

муниципального образования Н.Н. Андреев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАраспоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от «31» 03 2021 года № 79-мпформа |

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**Кимильтейское муниципальное образование Зиминского района**

**(*наименование населенного пункта Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-2) | Благоустройство улиц Кимильтейского МО |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Установка светильников уличного освещения в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз, на уч. Феофановский », Иркутская область, Зиминский район. |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | да  |
| Населенные пункты и улицы на которых реализуется проект | с. Кимильтей: ул. Чкалова, ул. Томских, ул. Телегина;с. Баргадай: ул. Беломестных, ул. Школьная, ул. Абуздина; с. Перевоз: ул. Набережная,ул. Болотная, пер. Степной; пос. ж/д ст. Перевоз: ул. Лесная, ул. Ленина;уч. Феофановский: ул. Нефтянников. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание уюта, комфорта и красоты.Задача: Создание условий для передвижения в темное время суток |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Администрация Кимильтейского муниципального образования, инициативная группа граждан в количестве 25 человек, ИП глава КФХ Федосеева О.В., ИП Бухаров А.И. |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Кимильтейского муниципального образования |
| Дата начала реализации проекта | 01.05.2022  |
| Дата окончания реализации проекта | 30.09.2022  |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 5 месяцев |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 1300,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 1000,00 |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | 140,00 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 160,00 |
| из них:**вклад граждан,** тыс. рублей: | 117,965 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 117,965 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | 42,035 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 42,035 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |

**Трудовое участие[[2]](#footnote-3):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов\*** | **Стоимость одного человека-часа, рублей\*\*** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| 1 | Сборка и подготовка оборудования к монтажу | 76,0 | 235,06 | 17865,0 |
| 2 | Доставка оборудования к месту монтажа | 12,01 | 3500,0 | 42035,0 |
| 3 | Монтаж оборудования | 286,0 | 350,0 | 100100,0 |
|  | **Всего:**  | 374,01 |  | 160000,0 |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 25 |
| из них молодежи до 30 лет | 11 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | дети, учащиеся, студенты, взрослые |
| Количество человек, являющихся выгодоприобретателями, в том числе: | 2716 |
| прямо, человек | 2300 |
| косвенно, человек | 416 |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреев Николай Николаевич/ Администрация Кимильтейского муниципального образования | Осуществление руководства и контроля за реализацией проекта. Закупка необходимого оборудования. |
| 2 | Инициативная группа граждан с. Кимильтей в количестве 25 человек | Создание рабочих бригад по сборке и подготовке оборудования к установке и установка.  |
| 3 | ИП глава КФХ Федосеева О.В.  | Доставка оборудования к месту установки |
| 4 | ИП Бухаров А.И. | Доставка оборудования к месту монтажа |

**II. Описание проекта**

* 1. ***Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества***

Кимильтейское муниципальное образование расположено в северной части Зиминского района Иркутской области. На севере, северо-западе муниципальное образование граничит с Куйтунским районом, на востоке, с Буринским и Харайгунским муниципальными образованиями, на юго-востоке и юге с Саянским городским округом, на юго-западе с Услонским муниципальным образованием Зиминского района.

В состав Кимильтейского муниципального образование входят 5 населенных пунктов: это села Кимильтей, Баргадай, Перевоз; пос. ж/д станция Перевоз; участок Феофановский. Численность населения Кимильтейского МО составляет 2716 человека (21,2% от общей численности населения Зиминского района).

Одна из важнейших проблем сел – отсутствие инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить комфортное проживание для всех категорий граждан. В селах отсутствует освещение улиц, что негативно влияет на безопасность в темное время суток и утренние часы.

Установка и дальнейшая эксплуатация светильников уличного освещения будет осуществлена на улицах: Чкалова, Томских, Телегина с. Кимильтей, Беломестных, Школьная, Абуздина с. Баргадай, Набережная, Болотная, пер. Степной с. Перевоз, Лесная Ленина поселка ж/д станция Перевоз, Нефтянников участка Феофановский. Светильники уличного освещения войдут в благоустройство населенных пунктов Кимильтейского муниципального образования, тем самым мы создадим комфортные условия для граждан, не только проживающих на нашей территории, но временно прибывающих в наших населенных пунктах.

Подготовкой и монтажом светильников уличного освещения будет заниматься инициативная группа граждан сел Кимильтейского муниципального образования.

 На современном этапе развития общества важной проблемой является - формирование общественных культурных ценностей. Администрацией муниципального образования поставлена задача по формированию комфортных условий для жителей и гостей наших населенных пунктов, повышение эстетического и культурного уровня жителей, защита и сохранение вновь построенных объектов и воспитание молодежи на основе трудового развития личности. Для этого планируется организация работы, с целью формирования у молодежи патриотического, трудового воспитания, которая складывается из ответственного отношения:

– к бережному отношению и сохранению объектов благоустройства,

– к окружающему нас миру, к человеку.

***1.2. Описание решений по благоустройству территории***

Решение проблемы может быть достигнуто путем объединения интересов инициативных граждан, бизнеса и власти.

 Целью Проекта является создание уюта, комфорта и красоты.

 Задача: Создание условий для безопасного передвижения в темное время суток по улицам населенных пунктов Кимильтейского муниципального образования.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления проекта «Установка светильников уличного освещения в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз, на уч. Феофановский».

 Освещение улиц населенных пунктов Кимильтейского муниципального образования создаст условия для безопасности дорожного движения, то есть не только для пешеходного движения, но и для автомобильного сообщения. В этом важном деле примут участие взрослые и молодежь сел.

Инициативная группа планирует принять участие в подготовке и монтаже оборудования.

 На сходах будет проведена разъяснительная и воспитательная работа с жителями, а в школе – с учащимися, по бережному отношению к новым объектам освещения.

 Реализация Проекта приведет к улучшению внешнего вида села и обеспечит комфортные условия для работы и отдыха населения.

 Целевым индикатором Проекта будет являться следующий показатель:

- количество установленных уличных фонарей.

 Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между населением, органами местного самоуправления и бизнеса, способствует трудовому воспитанию молодого поколения, формирует культурный образ жизни жителей села.

 Ожидаемый результат проекта, который планируется достичь в ходе реализации проекта:

1. Повышение эстетического и культурного уровня жителей.

2. Заботливое и бережное отношение к новым объектам, созданных своим личным трудовым участием.

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| 1. Составления плана по проекту «Установка светильников уличного освещения в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз, на уч. Феофановский»
2. Формирование бригад и подготовка инструментов
 | 01.05.2022-05.05.202201.05.2022-10.05.2022 | Инициативная группаИнициативная группа |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| Приобретение светильников уличного освещения | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение электрического кабеля | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение фотореле | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение кронштейнов для крепления светильников | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Прочая деятельность: |  |  |
| Сборка и подготовка оборудования к монтажу | 30.06.2022-30.09.2022 | Инициативная группа |
| Доставка оборудования к месту монтажа | 30.06.2022-30.09.2022 | ИП Бухаров А.И., ИП глава КФХ Федосеева О.В. |
| Монтаж оборудования | 30.06.2022-30.09.2022 | Инициативная группа |

1. **Смета расходов по проекту**

тыс. рублей\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники,  |
| вклад юридических лиц  | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад граждан |
|  |  |  | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Приобретение светильников уличного освещения  | 744,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение электрического кабеля |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение фотореле | 105,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение кронштейнов для крепления светильников | 149,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и подготовка оборудования к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,865 |  |  |  |
| Доставка оборудования к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,100 |  |  |  |
| Всего:  | 1000,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |  | 42,035 |  |  |  |  | 117,965 |  |  |  |
| Общие расходы по проекту | 1300,00 |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП- предоставление помещений

ТС- предоставление технических средств

И- иное

\* - два знака после запятой

Глава муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(М.П., подпись) (расшифровка подписи)*

Лицо, подготовившее

проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (контактный телефон)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп. [↑](#footnote-ref-2)
2. При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ)

\* Соответствует одному часу фактической работы одного работника.

\*\*Рассчитывается исходя средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8 часового рабочего дня [↑](#footnote-ref-3)